| Российская Федерация Республика Алтай Чойский район Ыныргинская Сельская администрация П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Чойj аймакта Ыныргы jуртынг J ( П |
| --- | --- | --- |

04  февраля 2013 г.                 с. Ынырга                          №  7

Об утверждении целевой программе

Ыныргинского сельского поселения,

Чойского района, Республики Алтай

«Капитальный ремонт автомобильных дорог

местного значения на 2012-2015гг.»

Для реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог  местного значения на 2012-2015гг.» на основании

Постановления Правительства Республики Алтай от 16.09.2010г. № 198

« Об утверждении республиканской целевой программы«Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг.»

Постановляю:

1.Утвердить прилагаемую целевую программу Ыныргинского сельского поселения, Чойского района, Республики Алтай "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015 годы" (далее - Программа).

Глава муниципального образования

Ыныргинское сельское поселение                                П.В. Чепканаков

# Целевая программа

# Ыныргинского сельского поселения, Чойского района, Республики Алтай "Капитальный ремонт автомобильных дорог

# местного значения на 2012-2015 годы"

# I. Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015 годы" Ыныргинского сельского поселения, Чойского района, Республики Алтай |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Несоответствие автодорог местного значения села Ынырга, Чойского района нормативным требованиям; Постановление Правительства Республики Алтай от 16.09.2010г. № 198 «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы» |
| Заказчики Программы | Заказчик-координатор муниципальное образование «Чойский район»; заказчик - администрация Ыныргинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Муниципальное образование Ыныргинское сельское поселение |
| Цель и задачи Программы | Цель: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог, приведение автодорог местного значения села Ынырга, села Красносельск Чойского района отвечающих нормативным требованиям; Создание условий эффективной эксплуатации автодорог, безопасного функционирования автомобильного транспорта, комфортного продвижения жителей, гостей, по местным улицам, доведение уровня вредных выбросов до санитарных и экологических параметров, повышение занятости экономически активной части населения, снижение издержек предпринимателей, сельхозпроизводителей села Ынырга, села Красносельск Чойского района. Задачи: повышение безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; приведение автомобильных дорог местного значения (далее - автомобильные дороги местного значения), соответствующих нормативным требованиям; повышение уровня обустройства автомобильных дорог местного значения; создание условий продуктивного развития предпринимателей, сельхозпроизводителей, эффективного функционирования деятельности других отраслей экономики и социальной сферы; активизация жизненного интереса населения посредством повышения удовлетворённости состоянием местных автомобильных дорог, эффективности транспортных процессов и коммуникации жителей села по обустроенным местным улицам; сокращение дорожно-транспортных происшествий, отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду; снижение аварийности коммунальных сетей, материальных потерь и человеческих жизней населения с Ынырга, с. Красносельск Чойского района Республики Алтай оказание мер государственной поддержки организациям строительного комплекса в сфере дорожного хозяйства, в том числе Чойской ДРСУ в осуществлении капитального ремонта дорог местного значения; пополнение местного бюджета на цели капитального ремонта автодорог местного значения, искусственных сооружений Ыныргинского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации - 2012-2015 годы Программа реализуется в четыре года |
| Перечень основных мероприятий | Перечень основных мероприятий Программы состоит из: 1) Плана основных видов работ по объектам капитального ремонта стоянки автомобилей и внутри поселковых дорог Ыныргинского сельского поселения, в соответствии с Проектно-сметными документами, разработанных ОАО "Горно-Алтайкоммунпроект"; 2) Системы мероприятий по реализации целевой программы "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг"; 3) Финансового обеспечения целевой программы Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015 годы"; - прочих мероприятий, разрабатываемых и осуществляемых по ходу реализации целевой программы "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015 годы". |
| Объемы, источники финанси-рования | Общий объём финансирования Программы в текущих ценах (на 1 кв. 2012г.) составляет 72499,400 тыс. руб., из них по годам: 2012 год – 0 2013 год – 12236,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (справочное) – 9177,000 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Алтай – 1835,400 тыс. руб; местного бюджета (справочное) – 1223,600 тыс. руб.; 2014 год – 34567,800 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (справочное) – 25925,850 тыс. руб.; республиканского бюджета Республики Алтай – 5185,170 тыс. руб.; местного бюджета (справочное) – 3456,780 тыс. руб.; 2015 год – 25695,600 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (справочное) – 19271,700 тыс. руб.; республиканского бюджета Республики Алтай – 3854,340 тыс. руб.; местного бюджета (справочное) – 2569,560 тыс. руб. |
| Контроль исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляется в соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Чойский район», постановления Правительства Республики Алтай от 22.01.2009 года № 9 – (глава VI, ст. 20, 21, 23) |
| Ожидаемые показатели эффективности реализации Программы | Реализация Целевой Программы позволит: привести автомобильные дороги местного значения в соответствие с нормативными требованиями; повысить безопасность движения по автодорогам местного значения; обустроить автомобильные дороги местного значения; создать условия продуктивного развития предпринимателей, сельхозпроизводителей, эффективного функционирования субъектов других отраслей экономики и социальной сферы; активизировать жизненный интерес населения повышением удовлетворённости состоянием местных автомобильных дорог, эффективности транспортных процессов и комфортной коммуникации жителей села по обустроенным местным улицам; сократить дорожно-транспортные происшествия, отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду; снизить аварийность коммунальных сетей, материальных потерь и человеческих жизней поддержать организации строительного комплекса и дорожного хозяйства, в том числе Чойской ДРСУ в осуществлении непосредственных функций по капитальному ремонту дорог местного значения; пополнить местный бюджет на капитальный ремонт стоянки автомобилей, автодорог местного значения, искусственных сооружений Ыныргинского сельского поселения. повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, привести к оптимальному, скоростным режимам транспортных средств в соответствии с ПДД, упорядочить парковку, снизить уровень авто происшествий, обеспечить безопасность пешеходов, сохранность человеческих жизней; поднять экологическую безопасность, уменьшить отрицательное влияние автодорог и автомобильного транспорта на окружающую среду; снизить естественную эмиссию отработанных газов в атмосферу, твердых выбросов в почву до минимального значения; уменьшить уровень загрязнений автодорог, запылённости жилого фонда вдоль автотрасс сельских поселений, шумового воздействия на жителей, за счёт совершенствования конструкций дорожных покрытий, применения искусственных, растительных барьеров вдоль автодорог; обеспечить эффективное содержание, очистку и эксплуатацию авто дорожных покрытий в осенне-зимние периоды, использования современных материалов и технологий, создания дренажных, водоотводных сооружений, предотвращения затопления дорог, заболачиваемости прилегающих территорий; уменьшить стеснение водных потоков, способствующих предотвращению водной эрозии автодорог, за счёт укрепления дорожных, водопропускных и отводных сооружений применения современных и эффективных строительных конструкций; |

# II. Характеристика проблем, на решение которых
направлена целевая Программа

Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент транспортной инфраструктуры и национальной экономики России. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием стабилизации и перехода к подъему экономики, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Между тем, состояние автодорожной сети В МО Ыныргинское сельское поселение Чойского района Республики Алтай нельзя признать удовлетворительным. Эта проблема является острой в связи  с недостаточным для сохранения существующей сети, а тем более для развития автомобильных  дорог, финансированием. Для эффективного функционирования экономики, необходимо первоочередное решение проблемы совершенствования и развития сети автомобильных дорог.

Автомобильный транспорт и дороги играют исключительно важную роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок и оказывают огромное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения.

В течении продолжительного времени автомобильные дороги не подвергались капитальному ремонту, что привело их в ветхое, изношенное и даже аварийное состояние, существенно сдерживая функционирование субъектов экономики, социальной сферы, вызывая многочисленные нарекания жителей, гостей и туристов.

Проблемой стало крайне затруднительное продвижение населения вдоль местных автодорог и улиц, не имеющих отведённых полос для безопасной ходьбы пешеходов по центру и по всей территории Ыныргинского сельского поселения. Отсутствие общественного маршрутного автотранспорта курсирующего внутри сельского поселения, соответствующих тротуаров, вызывают крайние неудобства, низкий уровень безопасности от дорожно-транспортных происшествий автотранспорта и граждан. Наряду с этим, нет каких либо ограждений внутри поселенческих улиц от проникновения и хождения по местным дорогам табунов лошадей, коров, свиней, других животных. В проблематичные трудности использования транспортных коммуникаций жителями Ыныргинского сельского поселения и района превратились в осенне-зимние периоды непролазная грязь, накопление снежных заносов, наледи, в весенне-летние периоды высокий уровень запылённости, антисанитарное состояние обочин дорог, затрудняющие естественное перемещение жителей, как взрослого населения, тем более самостоятельного продвижения подростков и детей сельского поселения на объекты получения необходимых повседневных услуг.

Автодорожная инфраструктура села не имеет должной ирригационной сети, дренажных канав, ливнёвой канализации для обеспечения нормальной эксплуатации автодорог, в условия их затопления, заболоченного состояния рядом с улицами. Отсутствие искусственного освещения практически всей проезжей части внутри поселенческих улиц, автомобильных дорог представляют серьёзную угрозу в вечернее и ночное время для участников дорожного движения, как автотранспорта, так и для пешеходов.

Серьёзное отставание местной автотранспортной инфраструктуры на фоне разительного развития автомобильных дорог федерального, республиканского и общего значения, зримо приводят к удручающему облику  Ыныргинского сельского поселения.

Несмотря на современное состояние объектов торговли, коммунального, бытового обслуживания, социальной сферы, культуры, истории,  на фоне неудовлетворительного состояния жизненных коммуникаций - автодорог местного значения, вызывают огорчения из-за значительной диспропорции и неудовлетворительного состояния автотранспортной сети  Ыныргинского сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог местного значения  Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай представлена дорогами в границах сельского поселения.

В структуре муниципального имущества Ыныргинского сельского поселения зарегистрировано 16 наименований внутри поселковых дорог местного значения общей протяжённостью свыше 10,6 км, балансовой стоимостью более 764 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2012года).

Из автомобильных дорог местного значения 200 м - с твердым покрытием, 10400м - гравийные.

Из общего количества, значительная часть автодорог местного значения Ыныргинского сельского поселения, Чойского района, Республики Алтай – 16 наименований  образованы с (1965 года).

В числе важнейших транспортных артерий - дорог местного значения, ул. Садовая -1965 г; ул. Береговая – 1972 г;  ул. Тихоновского – 1968 г; ул.  Мира – 1969 г, ул. Социалистическая – 1976 г; возраст которых составляет от 48 до  37 лет, не подвергавшиеся капитальному ремонту.

Неудовлетворительное техническое состояние перечисленных автодорог обуславливает низкие скорости движения и как следствие высокую стоимость перевозок. Бездорожье вызывают значительный перерасход горючего, низкие сроки службы подвижного состава автомобилей, значительные расходы на их поддержание и техническое обслуживание.

Неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог обуславливает повышенный выброс в атмосферу вредных веществ и дополнительное шумовое воздействие.

Негативная динамика наблюдается в ежегодном увеличении числа дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших.

Существующее состояние автодорожной сети не отвечает современным, а тем более перспективным скоростям движения, существенно сдерживает развитие экономики, негативно влияет на социальные показатели.

Из-за ограниченности финансирования резко сократился ввод новых автомобильных дорог в эксплуатацию, недостаточно средств выделяется на их ремонт и содержание, ведущее росту объёма недоремонта. В ветхое состояние пришли автомобильные дороги не только с переходным типом покрытия, но и чернощебеночным (или черногравийным) покрытием. По состоянию на 1 января 2012 года объём недоремонта или доля дорог, не соответствующих нормативу по причине отсутствия своевременного ремонта, достигла 95 процентов.

Ухудшающееся техническое состояние автомобильных дорог, растущая составляющая стоимости перевозок, непродуктивных расходов местных производителей, потребителей, ведёт к растущему уровню дорожно-транспортных происшествий.

Естественная монополия транспортная коммуникация района - автомобильный транспорт и дороги играют исключительно важную роль в развитии взаимодействия юридических, физических лиц, в их многогранной деятельности по социально-экономическому развитию Ыныргинского сельского поселения, Чойского района, как неразрывной составляющей Республики Алтай.

Устранение обострившейся проблемы, возможно лишь осуществлением капитального ремонта имеющихся и пришедших в неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, стоянки автотранспортных средств, вывода этой отрасли на достойное место в обеспечении перевозочных процессов для экономики не только одноимённого сельского поселения, но и для эффективного функционирования грузового и пассажирского транспорта сельского поселения муниципального образования  Ыныргинское сельское поселение.

Постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 93 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай" утвержден перечень автомобильных дорог местного значения, в том числе  Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай. В настоящее время автомобильные дороги местного значения Ыныргинского сельского поселения Республики Алтай переданы в оперативное управление Государственному учреждению "Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай "Горно-Алтайавтодор".

Отсутствие альтернативных видов транспортных перевозок (железнодорожного, воздушного транспорта) от Чойского района до столичного центра - города Горно-Алтайск Республики Алтай, автомобильные дороги повышают значимость единственно монопольно транспортной артерии Чойского района предоставляющей возможность осуществления транспортировки пассажиров и грузов.

Успешное разрешение задач приведённых целевой программе в определённой мере будет способствовать тенденциям развития ,  сближения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, оказании медицинской помощи, повышении уровня доступности лесных массивов, принятии ряда оперативных управленческих решений администрации Ыныргинского сельского поселения.

В целях создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест) в границах дорог местного значения Ыныргинского сельского поселения Чойского района, Республики Алтай программой предусматривается субсидирование Ыныргинского сельского поселения, Республики Алтай на создание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения.

# III. Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения, оказание поддержки организациям строительного комплекса в сфере дорожного хозяйства.

Задачами Программы являются:

Приведение автомобильных дорог местного значения Ыныргинского сельского поселения в соответствии нормативными требованиями;

повышение безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

снижение уровня недоремонта автомобильных дорог местного значения;

увеличение элементов обустройства автомобильных дорог местного значения;

повышение жизненного уровня населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки;

создание дополнительных рабочих мест в дорожной, строительной, иных отраслях экономики, снижение социальной напряженности;

сокращение дорожно-транспортных происшествий и отрицательного влияния, автомобильных дорог на окружающую среду;

оказание мер поддержки организациям строительного комплекса в сфере дорожного хозяйства транспорта;

оказание финансовой поддержки местным бюджетам муниципальных образований при выполнении полномочий органами местного самоуправления по вопросам ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории  Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай.

# IV. Система программных мероприятий Программы

Основные программные мероприятия отражены в приложении № 1 к настоящей Программе.

# V. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 72499,400 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год – 0

2013 год –  12236,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (справочное) – 9177,000 тыс. рублей,

республиканского бюджета Республики Алтай –  1835,400 тыс. рублей;

местного бюджета (справочное) –  1223,600  тыс. рублей;

2014 год –  34567,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (справочное) –  25925,850 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Алтай –  5185,170  тыс. рублей;

местного бюджета (справочное) –  3456,780 тыс. рублей;

2015 год –  25695,600 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (справочное) –  19271,700 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Алтай –  3854,340 тыс. рублей;

местного бюджета (справочное) –  2569,560 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы намечено осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай, Чойского района Ыныргинского сельского поселения, на очередной финансовый год и на плановый период, привлечения средств из федерального, республиканского и местного бюджетов в порядке софинансирования.

Финансовое обеспечение Программы представлено в 3 к настоящей Программе.

# VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в Программе показателей и индикаторов, в рамках выделяемых в соответствии с Программой финансовых ресурсов из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай и местных бюджетов муниципальных образований Республики Алтай.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в течение периода реализации Программы, регулярное проведение заказчиками мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Мероприятия Программы реализуются:

- посредством заключения и исполнения государственных контрактов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения, на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;

- заключение соглашений между муниципальным образованием «Чойский район» и Министерством регионального развития Республики Алтай на предоставление субсидий местным бюджетам для осуществления капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в целях обеспечения должной безопасной транспортировки пассажиров и грузов по дорожной сети местного значения Ыныргинского сельского поселения.

Основные исполнители мероприятий Программы определяются путем размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Субсидирование организаций строительного комплекса в сфере дорожного хозяйства осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий организациям строительного комплекса на возмещение части затрат, уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках или иных кредитных организациях.

Предоставление субсидий местным бюджетам местного значения осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на капитальный ремонт, создание элементов обустройства, искусственных сооружений автомобильных дорог местного значения.

Предоставления до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай  информаций о ходе реализации Программы.

# VII. Управление Программой и контроль над ходом ее реализации

Управление и контроль над ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Чойский район», соответствующего Положения утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года № 9 (с изменениями от 24.05.2009г., 30.11.2010г, 25.10.2011г. и 09.12.2011г.)

# VIII. Эффективность реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается уменьшение отрицательного воздействия автомобильных дорог местного значения и автомобильного транспорта на окружающую среду:

повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, повышения средней скорости транспортного потока, соответствующих оптимальному режиму, минимизации эмиссии отработанных газов в атмосферу и твердых выбросов в почву;

применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомобильных дорог, способствующих снижению уровня шумового воздействия, загрязнений автомобильных дорог местного значения;

уменьшение пылеобразования, шумовое воздействия, посредством совершенствования конструкций дорожных покрытий;

предотвращения водной эрозии путём совершенствования конструкций водоотводных сооружений и конструкций укрепления;

возможность применения новых материалов, и методов очистки автомобильных дорог местного значения, для продления сроков эксплуатации, сохранения и содержания в нормативном состоянии, в том числе в осенне-зимний период;

предотвращение возможности выхода животных на дороги, их безопасной миграции, обустройством специальных защитных сооружений;

уменьшение стеснения водных потоков, предотвращения заболачиваемости прилегающих территорий посредством создания ирригационных сетей, дренажных, водоотводных сооружений, совершенствования конструкций дорожных и водопропускных сооружений;

увеличение количества элементов обустройства, озеленения, создания зон безопасного передвижения пешеходов вдоль автомобильных дорог местного значения;

повышение объёмов пассажирооборота и грузооборота, увеличением наполняемости пассажирами попутных, смежных рейсов автотранспорта, железнодорожного транспорта, возобновляемых регулярных авиарейсов из аэропорта Горно-Алтайска и обратно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к целевой программе Ыныргинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чойского района Республики Алтай на 2012-2015гг. |
| П Л А Н О С Н О В Н Ы Х В И Д О В Р А Б О Т |
| по объектам капитального ремонта стоянки автомобилей и внутрипоселковых дорог Ыныргинского сельского поселения, |
|  | Чойского района, Республики Алтай, в соответствии с Пректной документацией ОАО" Горно-Алтайкоммунпрект |
|  | Шифр;800-27-07 Том 1 |  | (в текущих ценах 1 кв.2012г, тыс.руб.) |
| № п. / п. | Наименование работ автостоянки и автодорог - улиц | Ед. Изм. | Площадь, протя-жённость улиц | Объём работ всего | в том числе по годам: | Доля в структуре затрат в % | Уд. вес в % от всей суммы |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с. Ынырга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ремонт стоянки автомобилей | кв./м. | 200 | 307 |  |  | 307 |  | 100,0 | 0,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 277,81 |  |  | 277,81 |  | 90,5 |  |
| II | Ремонт ул. Садовая | метр | 2200 | 26919,2 |  |  | 26919,2 |  | 100,0 | 37,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 23552,98 |  |  | 23552,98 |  | 87,5 |  |
| 2 | Ж./б. водопропускная труба |  |  | 617,012 |  |  | 617,012 |  | 2,3 |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  | 250,531 |  |  | 250,531 |  | 0,9 |  |
| III | Ремонт ул. Береговая | метр | 1000 | 12236 |  | 12236 |  |  | 100,0 | 16,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 10705 |  | 10705 |  |  | 87,5 |  |
| 2 | Ж./б. водопропускная труба |  |  | 280 |  | 280 |  |  | 2,3 |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  | 113,87 |  | 113,87 |  |  | 0,9 |  |
| IV | Ремонт ул. Тихоновского | метр | 600 | 7341,6 |  |  | 7341,6 |  | 100,0 | 10,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 6423,54 |  |  | 6423,54 |  | 87,5 |  |
| 2 | Ж./б. водопропускная труба |  |  | 168,276 |  |  | 168,276 |  | 2,3 |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  | 68,326 |  |  | 68,326 |  | 0,9 |  |
| V | Ремонт ул. Мира | метр | 800 | 9788,8 |  |  |  | 9788,8 | 100,0 | 13,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 8564,72 |  |  |  | 8564,72 | 87,5 |  |
| 2 | Ж./б. водопропускная труба |  |  | 224 |  |  |  | 224 | 2,3 |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  | 91,102 |  |  |  | 91,102 | 0,9 |  |
| VI | с. Красносельск. Ремонт ул. Социалистическая | метр | 1300 | 15906,8 |  |  |  | 15906,8 | 100,0 | 21,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 13917,67 |  |  |  | 13917,67 | 87,5 |  |
| 2 | Ж./б. водопропускная труба |  |  | 364 |  |  |  | 364 | 2,3 |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  | 148,04 |  |  |  | 148,04 | 0,9 |  |
| II-VI | Итого ремонт пяти автодорог | метр | 5900 | 72192,4 |  | 12236 | 34260,8 | 25695,6 | 100,0 | 99,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 63163,91 |  | 10705 | 19271,52 | 22482,39 | 87,5 |  |
| 2 | Ж./б. водопропускная труба |  |  | 1653,288 |  | 280 | 505,288 | 588 | 2,3 |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  | 671,869 |  | 113,87 | 204,987 | 239,142 | 0,9 |  |
| I-VI | ВСЕГО Ремонт стоянки автомобилей, пяти улиц |  | 0,2 т.кв.м. + 5,9 т.м. | 72499,4 |  | 12236 | 34567,8 | 25695,6 | 100,0 | 100,0 |
|  | из них капвложений всего: |  |  | 65766,88 |  | 11098,87 | 31358,48 | 23309,53 | 90,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорожная одежда |  |  | 63441,72 |  | 10705,00 | 30254,33 | 22482,39 | 87,5 |  |
| 2 | Ж./б. водопропускная труба |  |  | 1653,29 |  | 280,00 | 785,29 | 588,00 | 2,3 |  |
| 3 | Дорожные знаки |  |  | 671,87 |  | 113,87 | 318,86 | 239,14 | 0,9 |  |
|  | Прочие расходы: |  |  | 6732,52 |  | 1137,13 | 3209,32 | 2386,07 | 9,29 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к целевой программе Ыныргинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чойского района Республики Алтай |
| С И С Т Е М А |
| программных мероприятий Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай |
| по реализации целевой программы "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг" |
| № п/п | Наименование мероприятий на реализацию целевой Программы "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг." | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работ (услуг), тыс. руб. | Источники финансирования | Финан-совая поддер-жка | Индикатор результатов выполнения целевой Программы |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |  |  |  |
| Мероприятия организационного и материально-технического характера |
| 1 | Всего субсидий: |  | 12236 | 34 567,800 | 25 695,600 | 72 499,400 |  |  |  |
| 2 | в том числе: выделение субсидий на капитальный ремонт стоянки автомобилей, автодорог местного значения и искус-ственных сооружений, в разрезе источников финансирования |  | 9 177,000 | 25 925,850 | 19 271,700 | 54 374,550 | Федеральный бюджет | Минрегион-развития, Минфин Республики Алтай | Целевое использование средств на капитальный ремонт стоянки автомобилей, автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений |
|  |  |  | 1 835,400 | 5 185,170 | 3 854,340 | 10 874,910 | Республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |
|  |  |  | 1 223,600 | 3 456,780 | 2 569,560 | 7 249,940 | Местный бюджет | МО "Чойский район" |  |
| 3 | из них: - капвложения |  | 11098,87 | 31 358,480 | 23 309,530 | 65 766,880 | по всем источникам финансирования | Р.Ф., Республика Алтай, МО "Чойский район |  |
| 4 | - прочие мероприятия |  | 1 137,130 | 3 209,320 | 2 386,070 | 6 732,520 | по всем источникам финансирования |  |  |
| Мероприятия организационного и нормативно-правового характера: |  |
| 5 | Краткое содержание мероприятий | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Ответственные | Вид документа |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I кв. | II | III | IV |  |  |
|  |  | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. |  |  |
| 6 | Разработка технического задания на капитальный ремонт автодорого местного значения села Ынырга, Чойского района - 2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение | Техническое задание |
| 7 | Разработка Сметы - 2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "Горно-Алтайкоммунпроект" | Смета Шифр: 800-27-07 |
| 8 | Разработка Проекта |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "Горно-Алтайкоммунпроект" | Проект Шифр 800 СМ |
| 9 | Утверждение целевой Программы и софинансирования ……. 2013г. |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение | Постановление МО "Чойский район" № от . .13г. |
| 10 | Представление пакета документов в Минрегионразвития 28.02.2013г. |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение | Служебное письмо |
| 11 | Решения о финансовой и методической поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минрегионразвитием Р.А. | Нормативно-правовой акт |
| 12 | Организация капремонта стоянки автомобилей и ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  | Подрядные организации | Решение о конкурсном отборе подрядной организации |
| 13 | Организация капремонта ул. Береговой |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные организации | Решение о конкурсном отборе подрядной организации |
| 14 | Организация капремонта ул. Садовая, Тихоновского |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | Подрядные организации | Решение о конкурсном отборе подрядной организации |
| 15 | Организация капремонта ул. Мира,Социалистической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Подрядные организации | Решение о конкурсном отборе подрядной организации |
| 16 | Предоставление отчётов в Минрегионразвития Р.А. о ходе выполнения Программы капремонта автодорог |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Администрации МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение, подрядные организации | Отчёты, в соответствии с нормативно-правовыми актами Минрегионразвития Р.А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение | Распоряжение МО "Чойский район" |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономический отдел |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к целевой программе Ыныргинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чойского района Республики Алтай |
| С И С Т Е М А |
| мероприятий Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай |
| по реализации целевой программы "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг" |
| № п/п | Наименование мер по реализации целевой Программы "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг." | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работ (услуг), тыс. руб. | Источники финансирования | Финансовая поддержка | Индикатор результатов выполнения целевой Программы |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |  |  |  |
| Мероприятия по финансированию и мониторинга капремонта местных автодорог |
| 1 | Финансирование всего: |  | 12 236,000 | 34 567,800 | 25 695,600 | 72 499,400 |  |  |  |
| 2 | в т.ч: выделение субсидий на капремонт стоянки автомобилей, местных автодорог, искусственных сооружений, по источникам финансирования |  | 9 177,000 | 25 925,850 | 19 271,700 | 54 374,550 | Федеральный бюджет | Минрегионраз-вития, Минфин Р.А. | Целевое использование средств на капитальный ремонт стоянки автомобилей, автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений |
|  |  |  | 1 835,400 | 5 185,170 | 3 854,340 | 10 874,910 | Бюджет Респ. Алтай |  |  |
|  |  |  | 1 223,600 | 3 456,780 | 2 569,560 | 7 249,940 | Местный бюджет | МО "Чойский район" |  |
| 3 | из них: - капвложения |  | 11 098,870 | 31 358,480 | 23 309,530 | 65 766,880 | по всем источникам финансирования | Бюджеты Р.Ф., Р. А., МО "Чойский район |  |
| 4 | - прочие мероприятия |  | 1 137,130 | 3 209,320 | 2 386,070 | 6 732,520 | по всем источникам финансирования |  |  |
| Мероприятия организационного и нормативно-правового содержания: |  |
| 5 | Краткое содержание мероприятий | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Ответственные | Вид документа |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I кв. | II | III | IV |  |  |
|  |  | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. |  |  |
| 6 | Техзадание капремонт автодорог с.Ынырга - 2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение | Техническое задание |
| 7 | Разработка Сметы - 2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО" Горно-Алтайкоммунпроект" | Смета Шифр: 800-27-07 |
| 8 | Разработка Проекта |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект Шифр 800-………..СМ |
| 9 | Утверждение целевой Программы и софинансирования……... 2013г. |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение | Постановление МО "Чойский район" № …..от .....13г. |
| 10 | Представление пакета документов в Минрегионразвития 28.02.2013г. |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение | Служебное письмо |
| 11 | Финансовая, методическая поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минрегионразвитием Р.А. | Нормативно-правовой акт |
| 12 | Ккапремонт автостоянки и ул. Мира 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | Подрядные организации | Решение о конкурсном отборе подрядной организации |
| 13 | Капрем.ул: Береговой |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные организации |  |
| 14 | Капремонт ул. Садовая,Тихоновского |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  | Подрядные организации |  |
| 15 | Капремонт ул Социалистической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | Подрядные организации |  |
| 16 | Предоставление отчётов в Минрегионразвития Р.А. о ходе Капремонта автодорог |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | МО "Чойский район", Ыныргинское сельское поселение, подрядные организации | Отчёты, в соответствии с НПА Минрегионразвития Р.А. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к целевой программе Ыныргинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чойского района Республики Алтай |
| С И С Т Е М А |
| программных мероприятий целевой программы Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай |
| "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг" |
| № п/п | Наименование мероприятий целевой программы Чойского сельского поселения Чойского района Республики Аллтай "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015гг." | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работ (услуг), тыс. руб. | Источники финансирования | Государ-ственный заказчик | Целевой индикатор результативности выполнения мероприятия |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |  |  |  |
| Мероприятия организационного и материально-технического характера |
| 1. | Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт стоянки автомобилей, автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений |  | 9 177,000 | 25 925,850 | 19 271,700 | 54 374,550 | Федеральный бюджет | Министерство регионального развития Республики Алтай | Оказание финансовой поддержки местным бюджетам на капитальный ремонт стоянки автомобилей, автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений |
|  |  |  | 1 835,400 | 5 185,170 | 3 854,340 | 10 874,910 | Республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |
|  |  |  | 1 223,600 | 3 456,780 | 2 569,560 | 7 249,940 | Местный бюджет | МО "Чойский район" |  |
| 2. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Федеральный бюджет | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |
| 3 | Прочие мероприятия |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Республиканский бюджет Республики Алтай |  |  |
|  | Всего субсидий: |  | 9 177,000 | 25 925,850 | 19 271,700 | 54 374,550 | ФБ |  |  |
|  |  |  | 1 835,400 | 5 185,170 | 3 854,340 | 10 874,910 | РБ |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1 223,600 | 3 456,780 | 2 569,560 | 7 249,940 | МБ |  |  |
|  | Итого: |  | 12 236,000 | 34 567,800 | 25 695,600 | 72 499,400 | ВСЕГО |  |  |
| Мероприятия нормативно-правового характера |  |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Ответственный разработчик | Вид документа |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I кв. | II | III | IV |  |  |
|  |  |  | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. |  |  |
| 4. Мероприятия по разработке нормативных правовых актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Ыныргинское сельское поселение; МО "Чойский район" | Распоряжение МО "Чойский район" |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономический отдел | № от 2013г. |

|  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к целевой программе Ыныргинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Чойского района Республики Алтай на 2012-2015гг. |
| Финансовое обеспечение |
| целевой программы Ыныргинского сельского поселения Чойского района Республики Алтай |
| "Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2015 годы" |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| Финансирование в текущих ценах 2012 года |
| Источники и использование средств | Всего | в том числе по годам: |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объём финансирования, всего | 72 499,400 |  | 12 236,000 | 34 567,800 | 25 695,600 |
| в т.ч. из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 54 374,550 |  | 9 177,000 | 25 925,850 | 19 271,700 |
| республиканского бюджета | 10 874,910 |  | 1 835,400 | 5 185,170 | 3 854,340 |
| местного бюджета | 7 249,940 |  | 1 223,600 | 3 456,780 | 7 249,940 |
| из них на: |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения, всего | 65 766,880 |  | 11 098,870 | 31 358,480 | 23 309,530 |
| в т.ч. из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 49 325,160 |  | 8324,150 | 23518,860 | 17482,150 |
| республиканского бюджета | 9 865,030 |  | 1664,83 | 4703,77 | 3496,43 |
| местного бюджета | 6 576,690 |  | 1109,89 | 3135,85 | 2330,95 |
| Прочие работы, всего | 6 732,520 |  | 1 137,130 | 3 209,320 | 2 386,070 |
| в т.ч. из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 5 049,390 |  | 852,850 | 2406,990 | 1789,550 |
| республиканского бюджета | 1 009,880 |  | 170,570 | 481,400 | 357,910 |
| местного бюджета | 673,250 |  | 113,710 | 320,930 | 238,610 |